Windows 桌面小精灵

初步产品与技术方案

Desktop Companion / Desktop Pet

| 文档类型 | 初步方案（用于产品、技术评审与 MVP 立项） |
| --- | --- |
| 目标平台 | Windows 桌面端 |
| 建议技术栈 | C# + WPF + .NET 8/9（优先） |
| 版本日期 | V0.1 · 2026-08-27 |

定位：低打扰、长期驻留、可扩展的桌面陪伴小精灵

# 1. 方案摘要

本方案面向 Windows 桌面陪伴软件，目标是在不影响办公效率的前提下，为用户提供一个可长期驻留桌面的角色小精灵。第一阶段重点解决透明悬浮、角色状态切换、轻量交互、番茄钟、角色包加载和基础设置等能力。

建议第一版优先采用 C# + WPF + .NET 技术栈，通过透明无边框窗口承载角色渲染，并将角色资源、状态机、行为引擎、番茄钟和设置服务解耦。这样后续可以自然扩展 PNG 序列帧、2.5D、Live2D、AI 对话、成长系统或角色商城，而不需要推倒核心架构。

| 模块 | 职责 | MVP优先级 |
| --- | --- | --- |
| 桌面窗口层 | 透明、无边框、置顶、拖拽、位置记忆、可选穿透 | P0 |
| 精灵渲染层 | PNG/动画显示、缩放、状态资源切换 | P0 |
| 状态机 | 统一管理 idle / blink / happy / rest / pomodoro 等状态 | P0 |
| 行为引擎 | 随机眨眼、点击反馈、休息、番茄钟联动 | P0 |
| 交互系统 | 单击、双击、右键、拖动 | P0 |
| 番茄钟服务 | 专注/休息计时与角色状态反馈 | P1 |
| 角色包系统 | manifest 驱动，多角色扫描、导入和切换 | P1 |
| 设置与持久化 | 位置、大小、置顶、开机启动、计时参数 | P0 |
| AI/成长/商城 | 对话、亲密度、成长、付费角色等 | 后续 |

# 2. 产品目标与设计原则

## 2.1 产品目标

角色在 Windows 桌面长期驻留，视觉亲切但不过度打扰。

用户可以拖动、点击、切换角色，并获得轻量状态反馈。

角色能够与专注、休息、提醒等办公场景联动。

角色资源可以独立打包，后续无需改代码即可新增角色。

保持较低内存和 CPU 占用，适合开机自启动和全天运行。

## 2.2 设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 低打扰 | 默认不抢焦点、不频繁弹窗、不使用高频大动作。 |
| 资源驱动 | 角色外观与动作尽量由 manifest + 资源文件描述。 |
| 状态统一 | 所有动作由状态机进入，避免 UI 直接到处切换图片。 |
| 服务解耦 | 番茄钟、通知、设置、开机启动等以独立服务存在。 |
| 渐进增强 | 第一版静态 PNG 可用，后续再增加序列帧、2.5D 或 Live2D。 |

# 3. 总体技术架构

DesktopPet.exe
│
├─ PetWindow (透明桌面窗口)
│   └─ Renderer
│       └─ AnimationController
│           └─ PetStateMachine
│
├─ BehaviorEngine
├─ PomodoroService
├─ NotificationService
├─ SettingsService
├─ StartupService
│
└─ CharacterManager
    └─ characters/<character-id>/manifest.json

核心原则是：窗口负责显示，AnimationController 负责播放，PetStateMachine 负责状态，BehaviorEngine 负责决定“为什么切换状态”，CharacterManager 负责资源。业务服务通过事件与状态机交互，而不是直接操作 UI。

# 4. 核心模块设计

## 4.1 桌面窗口层（PetWindow）

无边框透明窗口，仅显示角色内容。

支持 Always On Top，并提供开关。

支持鼠标拖拽移动，并在松手后保存坐标。

支持多显示器，启动时校验角色是否仍位于可见屏幕区域。

可选鼠标穿透；进入交互模式时恢复鼠标命中。

默认不抢占当前应用焦点，降低办公干扰。

角色原始资源建议统一使用 512×512 透明 PNG，程序显示尺寸默认约 180–260 像素，可由用户设置缩放比例。

## 4.2 角色渲染与动画控制器

第一阶段采用“状态图片切换”方案，直接使用 fallback、idle、blink、happy、rest、pomodoro 等 PNG。AnimationController 对上暴露统一接口，避免业务代码感知具体图片文件。

AnimationController
  play("idle")
  play("blink")
  play("happy")
  play("rest")
  play("pomodoro")

后续可在不改上层调用方式的情况下，将某个状态从单张 PNG 升级为 PNG 序列帧、Sprite Sheet、2.5D 分层动画或 Live2D。

## 4.3 状态机（PetStateMachine）

| 状态 | 触发方式 | 典型退出条件 |
| --- | --- | --- |
| Idle | 启动完成、其他动作结束 | 随机眨眼、点击、休息、番茄钟 |
| Blink | 随机计时触发 | 约 100–300ms 后回 Idle |
| Happy | 用户点击、番茄钟完成 | 短时展示后回 Idle |
| Rest | 长时间无互动或休息阶段 | 用户交互或计时结束 |
| Pomodoro | 专注计时开始 | 专注结束/取消 |
| Dragging | 鼠标按下并拖动 | 鼠标松开 |

建议定义状态切换优先级。例如 Dragging > Pomodoro > 临时动作（Happy/Blink）> Idle，避免随机眨眼在拖动或关键状态期间打断用户体验。

## 4.4 行为引擎（BehaviorEngine）

行为引擎负责从时间、交互和业务事件中生成“行为意图”，再请求状态机切换状态。建议通过一个低频 Tick（例如 500ms–1s）或事件驱动方式工作，避免高频轮询。

| 输入 | 行为示例 |
| --- | --- |
| 随机时间 | 每 3–8 秒触发一次 Blink；偶尔进入短暂 Rest。 |
| 用户点击 | 切换 Happy，并显示一句轻量气泡。 |
| 用户拖拽 | 进入 Dragging；松手后恢复上一个合适状态。 |
| 长期无互动 | 降低动作频率，进入 Rest 或 Sleep。 |
| 番茄钟事件 | FocusStart→Pomodoro，FocusEnd→Happy，BreakStart→Rest。 |

## 4.5 用户交互

| 交互 | 建议行为 |
| --- | --- |
| 单击 | Happy 动作 + 可选气泡反馈 |
| 双击 | 打开控制面板或番茄钟面板 |
| 拖拽 | 移动精灵；自动保存位置 |
| 右键 | 开始专注、休息、切换角色、设置、隐藏、退出 |
| 悬停 | V1.1 以后可加入轻微视线/表情反馈 |

# 5. 番茄钟与轻量提醒

番茄钟建议实现为独立 PomodoroService，不嵌入角色状态逻辑。Service 负责计时和阶段状态，状态机只接收事件。

PomodoroService
  ├─ Focus (默认 25 min)
  ├─ Short Break (默认 5 min)
  └─ Long Break (默认 15 min)
        │
        └─ events → PetStateMachine / SpeechBubble

| 阶段事件 | 精灵反馈 |
| --- | --- |
| FocusStart | 进入 pomodoro 状态，可显示“开始专注”。 |
| FocusEnd | 进入 happy，短暂提示完成。 |
| BreakStart | 进入 rest，动作节奏降低。 |
| BreakEnd | 回到 idle，提示是否开始下一轮。 |
| Cancel | 回到 idle，不产生强提醒。 |

气泡建议显示 3–5 秒自动消失，不抢焦点；重要提醒可同时调用 Windows 原生通知，但默认保持克制。

# 6. 角色资源与角色包规范

角色系统建议从第一版开始采用独立目录 + manifest。这样现有的 512×512 PNG 资源可以直接作为角色包使用，后续也方便实现 ZIP 导入。

characters/
├─ character_001/
│  ├─ manifest.json
│  ├─ fallback.png
│  ├─ preview.png
│  ├─ idle.png
│  ├─ blink.png
│  ├─ happy.png
│  ├─ rest.png
│  └─ pomodoro.png
└─ character_002/ ...

推荐 manifest 结构：

{
  "id": "character_001",
  "name": "Default Character",
  "version": "1.0.0",
  "canvas": 512,
  "defaultScale": 0.43,
  "states": {
    "fallback": "fallback.png",
    "idle": "idle.png",
    "blink": "blink.png",
    "happy": "happy.png",
    "rest": "rest.png",
    "pomodoro": "pomodoro.png"
  }
}

安装 ZIP 时建议执行白名单校验：只允许合法图片、JSON 和后续明确支持的资源类型，禁止角色包包含可执行文件或任意脚本。

# 7. 设置与数据持久化

MVP 不需要数据库，使用 JSON 配置即可。用户配置建议存储在 %APPDATA%/YourApp/，不要写入安装目录。

{
  "character": "character_001",
  "scale": 0.43,
  "alwaysOnTop": true,
  "clickThrough": false,
  "position": { "x": 1500, "y": 700 },
  "pomodoro": { "focus": 25, "break": 5 },
  "startWithWindows": false
}

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| character | 当前使用角色 ID |
| scale | 角色显示比例 |
| position | 上次退出时窗口坐标 |
| alwaysOnTop | 是否始终置顶 |
| clickThrough | 是否允许鼠标穿透 |
| pomodoro | 专注与休息时长 |
| startWithWindows | 是否开机启动 |

# 8. 技术选型建议

| 方案 | 优势 | 不足 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| C# + WPF + .NET | Windows 原生能力成熟；透明窗口、托盘、启动项、多屏处理方便；资源占用可控 | 跨平台能力弱 | 首选 |
| Tauri + Vue/React | UI 开发效率高；体积和占用通常优于 Electron；前端生态丰富 | Windows 原生细节需要 Rust/Tauri 配合 | 团队前端强时可选 |
| Electron + Vue/React | 开发速度最快；Web 技术成熟 | 长期驻留时内存成本偏高，对 200px 小精灵性价比不佳 | 原型可用，不建议长期主线 |

如果产品明确只做 Windows，建议直接使用 C# + WPF。设置面板、系统托盘、透明悬浮窗、开机启动、Windows Notification 等均可在一个技术栈内完成。

# 9. 推荐代码结构

DesktopPet/
├─ Core/
│  ├─ PetStateMachine.cs
│  ├─ BehaviorEngine.cs
│  └─ AnimationController.cs
├─ Services/
│  ├─ PomodoroService.cs
│  ├─ NotificationService.cs
│  ├─ SettingsService.cs
│  └─ StartupService.cs
├─ Characters/
│  ├─ CharacterManager.cs
│  └─ CharacterManifest.cs
├─ UI/
│  ├─ PetWindow.xaml
│  ├─ SpeechBubble.xaml
│  ├─ SettingsWindow.xaml
│  └─ TrayMenu.cs
└─ Models/

# 10. MVP 范围

## 10.1 第一版必须实现

透明桌面精灵窗口，支持 512×512 PNG 并按比例缩放显示。

拖拽、位置记忆、始终置顶、托盘图标、隐藏/退出。

idle / blink / happy / rest / pomodoro 五种基础状态。

PetStateMachine + AnimationController + BehaviorEngine 三个核心组件。

右键菜单和简单设置窗口。

番茄钟基础流程。

角色目录扫描和 manifest 加载。

ZIP 角色包导入与安全校验。

开机启动开关。

## 10.2 第一版暂缓

AI 聊天、联网大模型。

语音识别、TTS、麦克风常驻。

Live2D 或复杂骨骼动画。

宠物成长、亲密度、饥饿值等复杂数值系统。

账号、云同步、商城、支付。

开放插件脚本执行。

# 11. 迭代路线

| 版本 | 目标 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 窗口可运行 | 透明窗口 + fallback.png + 拖拽 |
| V0.2 | 角色“活起来” | idle / blink / happy + 状态机 |
| V0.3 | 桌面长期驻留 | 位置保存 + 托盘 + 置顶 + 多屏 |
| V0.4 | 有基础行为 | rest + BehaviorEngine + 气泡 |
| V0.5 | 办公场景联动 | PomodoroService + 状态反馈 |
| V0.6 | 多角色 | manifest + 角色扫描 + ZIP 导入 |
| V0.7 | 可配置 | 设置中心 + 开机启动 + 交互偏好 |
| V1.0 | 稳定发布 | 性能、异常恢复、安装包、自动升级策略 |

# 12. 风险与注意事项

| 风险 | 处理建议 |
| --- | --- |
| 透明窗口性能 | 避免每帧重绘；静态状态仅在切换时更新；动画限帧。 |
| 多显示器位置丢失 | 启动时检测可见区域，若坐标失效则回到主屏安全位置。 |
| 高 DPI 缩放 | 从第一版测试 100% / 125% / 150% / 200% DPI。 |
| 鼠标穿透导致无法操作 | 提供托盘菜单强制恢复交互模式。 |
| 角色资源尺寸不一致 | 安装时校验 canvas、透明通道和关键资源是否存在。 |
| ZIP 安全 | 禁止可执行文件、DLL、脚本和路径穿越；严格解压到角色目录。 |
| 长期驻留资源占用 | 减少后台轮询，计时用系统定时器，日志限制大小。 |

# 13. 建议下一步

确定主技术栈：若无跨平台要求，锁定 C# + WPF + .NET。

先完成 V0.1 的透明窗口原型，验证角色 PNG、拖拽、高 DPI 和多屏效果。

同时定义 manifest.json v1 规范，避免后面角色资源重新整理。

实现 PetStateMachine、AnimationController、BehaviorEngine 的接口，再接 UI。

用现有角色资源完成一个端到端 Demo，再进入番茄钟和角色包导入。

结论：第一版最重要的不是增加大量功能，而是把透明窗口、角色资源、状态机、动画控制和行为引擎这五个基础层做稳定。它们会决定后续所有角色、动画、AI 和玩法功能的扩展成本。