Windows 桌面小精灵 可扩展功能与演进路线

基于 V1 扩展点的 V1.1 / V1.x / V2+ 产品与技术路线

| 文档版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 状态 | 规划文档 |
| 需求置信度 | 基于 V1 架构扩展 |
| 目标读者 | Codex / 开发人员 / 产品与测试 |

产品定位：桌面陪伴为第一核心，办公效率为第二核心，AI 助手为第三核心。

# 1. 扩展原则

扩展功能不得破坏 V1 的核心离线能力。

优先复用 V1 已预留接口；新增能力通过 Provider、Service、Capability、Tool 或 Plugin 方式挂载。

角色包 Schema 采用向后兼容策略：新增字段优先 optional；重大不兼容必须提升 schemaVersion 并提供迁移/降级说明。

云端/账号/商城属于可选在线层，不能成为本地 Pet Runtime 的启动前置条件。

任何能访问外部系统、文件或用户数据的插件/AI Tool 必须有权限模型和审计。

# 2. 扩展功能总览

| 功能 | 建议阶段 | 难度 | V1 已预留 | 主要价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多角色同时运行 | V1.x | 高 | IPetHost 多实例、窗口/行为调度 | 提升陪伴与组合玩法 |
| 2.5D 分层动画 | V1.x | 中高 | IAnimationProvider | 成本低于 Live2D，可增强生命感 |
| Live2D | V2 | 高 | IAnimationProvider + Character Capability | 高质量角色表现 |
| 语音输入/STT | V1.x | 中高 | ISpeechToTextProvider | 自然对话入口 |
| 本地 LLM | V2 | 高 | IChatModelProvider | 增强隐私与离线 AI |
| 高级窗口互动 | V1.x/V2 | 高 | WindowContext/DisplayTopology | 坐在窗口边缘、跟随窗口 |
| 养成/关系系统 | V1.x | 中 | Emotion/Affinity/Persistence | 增强长期留存 |
| 插件/Tool SDK | V2 | 高 | Command/Tool/Permission Registry | 连接更多本地能力 |
| 角色商店/在线目录 | V2 | 高 | CharacterPackage + Online Catalog | 内容生态 |
| 账号/云同步 | V2 | 高 | ISyncService + UserProfileId | 多设备连续体验 |
| 在线自动更新 | V1.x | 中 | IUpdateService | 降低发布维护成本 |
| 日程/邮箱/协作工具 | V2 | 高 | AI Tool / Plugin | 提高办公助手价值 |

# 3. V1.1：低风险增强

## 3.1 更多自主行为与角色语义动画

增加 LookAround、Stretch、Sit、Sleep、Surprised、Celebrate、Curious 等标准 semantic。

扩展 DialogueTrigger 与行为冷却配置。

增加角色包制作诊断工具：实时预览 semantic、完整度、帧率和 fallback。

技术依赖：现有 Behavior Engine + Character SDK，无需改核心架构。

## 3.2 养成/亲密度 Lite

基于 Affinity 增加轻量关系阶段，不做重度游戏经济系统。

互动、专注完成、连续使用可影响关系；避免惩罚用户不打开软件。

角色包可定义不同关系阶段文案与动画权重。

## 3.3 在线更新（无自建服务器也可实现）

实现 IUpdateService 的 GitHub Releases / 静态对象存储 Provider。

支持手动检查、可选低频自动检查、Release Notes、下载校验。

后续再增加 Stable/Beta Channel 与回滚。

# 4. V1.x：视觉与语音增强

## 4.1 2.5D 分层角色

使用 head/body/eyes/outfit/shadow 等对齐图层，通过轻微位移、呼吸、眨眼产生深度感。

新增 Layered2DAnimationProvider；行为仍只输出 semantic。

角色包 capabilities.layered2d=true 时启用；缺失自动回退 PNG。

难点：图层对齐、边缘处理、资源制作规范、GPU/CPU 占用。

## 4.2 Live2D

新增 Live2DAnimationProvider，不修改 Behavior Engine。

角色包以 adapter manifest 映射 semantic → motion/expression。

需要明确 SDK 许可、运行时发布方式与模型资源授权。

应提供性能档位回退：高质量 Live2D → 降帧 → 静态/序列帧。

## 4.3 STT 与语音对话

实现 ISpeechToTextProvider：Windows/本地/在线均可。

首期采用按键说话，不建议立即做常驻唤醒词。

加入麦克风权限、输入设备选择、音量检测、取消与超时。

后续若做唤醒词，单独评估持续监听的隐私、CPU 与误触发。

# 5. V1.x/V2：高级桌面环境互动

## 5.1 窗口边缘与窗口顶部行为

枚举可见顶层窗口，读取 DWM Extended Frame Bounds，过滤系统/不可交互窗口。

构建 WindowSurface 模型：TopEdge、Left/RightEdge、可站立区。

监听目标窗口移动/缩放/最小化；精灵跟随或安全离开。

必须处理 Z-Order、DPI、UWP/Win32 差异以及多屏。

## 5.2 场景感知

游戏/视频全屏时进入 Quiet Scene。

IDE/办公应用时偏专注型行为；仅依据窗口类型/用户配置，不读取敏感文档内容。

可允许用户为应用配置“勿扰/活跃/默认”规则。

# 6. V2：多角色系统

PetHost 管理多个 PetRuntime；每个角色独立状态/情绪/位置/会话。

增加 Pet-to-Pet Interaction Event：打招呼、并排休息、庆祝等。

MovementCoordinator 解决角色互相遮挡/重叠；建议轻量软碰撞而非复杂物理。

性能预算按角色数动态下降动画帧率；设置最大同时角色数。

AI 会话默认仍按角色独立，若做群聊需新 ConversationParticipant 模型。

# 7. V2：AI 能力扩展

## 7.1 本地模型

通过 LocalModelProvider 接入本地 OpenAI-Compatible 服务或嵌入式推理层。

优点：隐私、离线；难点：模型体积、GPU/CPU、设备兼容。

Provider 能力声明 maxContext/tools/streaming/vision，UI 根据能力开关功能。

## 7.2 向量记忆 / RAG

新增 IMemoryRetriever；V1 SQLite 结构化记忆保持兼容。

Embedding 仅用于“相关记忆检索”，不应把全部聊天无差别长期化。

支持记忆来源、置信度、过期与用户确认。

## 7.3 更多 AI Tools

| 类别 | 示例 | 权限建议 |
| --- | --- | --- |
| 本地应用 | 打开指定页面、启动允许名单程序 | Low/Medium，白名单 |
| 文件辅助 | 打开用户明确选择的文件/文件夹 | Medium，使用 File Picker 授权 |
| 日历/邮件 | 读取日程、创建事件、草拟邮件 | 需插件/连接器权限；写操作确认 |
| 自动化 | 执行用户定义 Routine | 每个 Action 单独权限与审计 |

# 8. V2：插件 SDK

## 8.1 目标

第三方扩展不能直接拿到整个进程权限。优先声明式插件 + 受控 Host API。

插件可贡献：AI Tool、Command、设置页、数据 Provider、角色能力扩展。

定义 Manifest、版本、权限、签名/来源、最小应用版本。

## 8.2 权限模型

权限例：Network、ReadSelectedFiles、WriteSelectedFiles、Calendar、Notifications。

安装时展示权限；运行时高风险行为再次确认。

插件崩溃需要隔离；长期可考虑 out-of-process 插件 Host。

# 9. V2：角色在线生态

## 9.1 角色目录/商店

在线目录只负责发现/下载，安装仍走现有 CharacterPackageValidator。

服务端提供包哈希、签名、版本、截图、作者、兼容 schema。

下载包先到隔离缓存，校验通过后安装。

角色包不可携带可执行代码，这是生态安全底线。

## 9.2 创作者工具

独立 Character Studio：打包、预览动画、编辑行为参数、Persona、多语言、TTS 推荐、完整度评分。

一键运行 Validator 并导出诊断报告。

可输出 Basic/Standard/Full 模板。

# 10. V2：账号与云同步

V1 已预留 UserProfileId 与 ISyncService；上线前必须设计冲突解决和端到端隐私策略。

建议同步：设置、角色选择、提醒、任务/标签、统计、可选 AI 记忆。

API Key 默认不云同步；如未来支持必须采用专门 Secret Vault，不能普通数据库字段。

同步采用增量记录与版本/更新时间戳，不直接上传整个 SQLite 文件。

离线写入后重连需要可预测冲突策略。

# 11. V2：自动化与 Routine

用户定义“工作开始”“午休”“下班”等 Routine，由多个安全 Action 组成。

触发可来自时间、番茄完成、用户命令、系统会话状态。

复用 Command Registry + AI Tool Registry，但 Routine 只能调用用户已授权 Action。

示例：开始 50 分钟番茄 → 静默小精灵 → 完成后 TTS + 休息动作。

# 12. V2+：更强陪伴系统

## 12.1 长期行为记忆

区分“AI 语义记忆”和“Pet 行为习惯记忆”。

例如统计用户常用专注时段后，角色在该时段减少打扰；必须允许用户关闭。

采用可解释规则，不做不可控黑盒画像。

## 12.2 节日/天气/日历场景

节日可完全本地规则。

天气需要联网且应作为可选 Provider；无网络不影响核心。

日历场景通过用户授权连接器/插件读取，不默认访问。

# 13. 不建议过早加入的功能

| 功能 | 原因 | 建议时机 |
| --- | --- | --- |
| 复杂虚拟经济/付费养成 | 会改变产品从陪伴工具到游戏的定位，且需要服务端 | 有稳定用户与内容生态后 |
| 持续麦克风唤醒 | 隐私、CPU、误触发、权限复杂 | STT 按键说话稳定后 |
| 任意 Shell/脚本 AI Tool | 安全风险极高 | 原则上不开放；用白名单插件替代 |
| 全量云端聊天存储 | 隐私与服务器成本 | 账号体系成熟且用户明确授权后 |
| 多 Agent 自动执行 | 行为不可预测、审计困难 | Tool Registry 与权限体系成熟后 |

# 14. 建议版本路线

| 版本 | 重点 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 当前开发设计文档全部范围 | 稳定的离线桌面陪伴 + 效率 + 可选 AI |
| V1.1 | 更多行为、角色制作诊断、轻养成、更新 Provider | 提升内容丰富度与维护效率 |
| V1.2 | 2.5D、STT 按键说话、窗口互动 Beta | 提升视觉与自然交互 |
| V2.0 | 多角色、Live2D、插件 SDK、在线角色目录 | 形成平台能力 |
| V2.x | 账号/云同步、本地 LLM、RAG、办公连接器 | 扩大 AI 与多设备能力 |

# 15. 向后兼容契约

V1 的 Character Package Basic 必须在后续版本继续可运行，除非存在明确安全漏洞。

旧角色缺少新 capability 时自动降级，不以缺字段为崩溃条件。

数据库 Migration 只前向升级；升级前自动备份。

新 AI Provider/Tool 不改变既有 Provider/Tool ID 的语义。

插件/角色包版本检查必须返回可理解错误而非运行时异常。

# 16. 扩展优先级评估方法

用户价值：是否增强陪伴核心，而非只增加功能数量。

架构复用：是否可复用 V1 已预留接口。

离线影响：是否会让核心功能产生联网依赖。

安全/隐私：是否增加外部权限、密钥、数据上传。

内容成本：是否需要持续制作角色/动画/语音素材。

性能：常驻桌面是否显著增加 CPU/GPU/内存。

可逆性：上线后是否容易关闭/回滚。

# 17. 结论

V1 的架构选择已经为多角色、Live2D/2.5D、STT、本地模型、云同步、在线角色生态和插件体系预留了主要扩展点。后续扩展应坚持“Provider/Capability/Tool/Plugin 化”，避免把在线能力或具体角色写入 Pet Core。